PRODUCT BACKLOG

Đồ án Chuyên ngành CNPM - Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

| Tên dự án: | Xây dựng hệ thống quản lý khoá học trực tuyến 26Tech | Nhóm: | T1 Team |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner: | Đỗ Thành Linh | Ngày cập nhật: | 04/02/2026s |

| ID | Epic | User Story | Acceptance Criteria | Points | Priority | Sprint | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-001 | Auth | Là người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng các chức năng của hệ thống. | GIVEN người dùng đang ở trạng thái Guest WHEN nhập đầy đủ thông tin hợp lệ và bấm đăng ký THEN hệ thống tạo tài khoản mới thành công và thông báo đăng ký thành công GIVEN người dùng để trống hoặc nhập sai định dạng . WHEN bấm đăng ký THEN hệ thống hiển thị lỗi và không tạo tài khoản. | 5 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-002 | Auth | Là Student, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để có thể truy cập và sử dụng các chức năng dành cho tài khoản của mình.. | GIVEN Student đã có tài khoản hợp lệ trong hệ thống WHEN nhập đúng thông tin hợp lệ THEN hệ thống đăng nhập thành công và chuyển vào trang chính GIVEN Student nhập sai thông tin WHEN bấm nút đăng nhập THEN hệ thống từ chối truy cập và hiển thị thông báo lỗi phù hợp. | 5 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-003 | Auth | Là người dùng, tôi muốn khôi phục mật khẩu khi quên để có thể lấy lại quyền truy cập vào tài khoản. | GIVEN người dùng nhập email hợp lệ và email tồn tại trong hệ thống WHEN người dùng gửi yêu cầu khôi phục mật khẩu THEN hệ thống gửi email để đặt lại mật khẩu | 3 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-004 | UserManagement | Là Admin, tôi muốn phân quyền (role) cho người dùng để quản lý quyền truy cập và chức năng của họ trong hệ thống.. | GIVEN người dùng đang đăng nhập với vai trò Admin WHEN truy cập chức năng quản lý người dùng THEN hệ thống cho phép Admin gán hoặc thay đổi role cho người dùng | 3 | Must | Sprint 1. | Todo |
| US-005 | CategoryManagement | Là Admin, tôi muốn quản lý danh mục khóa học để phân loại các khóa học trong hệ thống. | GIVEN là Admin; WHEN tạo/sửa/xóa; THEN dữ liệu được lưu | 3 | Must | Sprint 1 | Todo. |
| US-006 | Course | Là Instructor, tôi muốn tạo khóa học ở trạng thái nháp (Draft) để có thể chỉnh sửa nội dung trước khi xuất bản. | GIVEN là Instructor WHEN thực hiện nhập thông tin và lưu khóa học THEN khóa học được lưu vào hệ thống với trạng thái Draft. | 5 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-007 | Browse | Là Guest, tôi muốn xem danh sách các khóa học công khai để có thể tìm hiểu nội dung trước khi đăng ký | GIVEN hệ thống có các khóa học ở trạng thái Published WHEN Guest truy cập trang danh sách khóa học THEN hệ thống hiển thị danh sách các khóa học công khai | 3 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-008 | Enrollment | Là Student, tôi muốn ghi danh vào khóa học miễn phí để có thể bắt đầu học ngay lập tức. | GIVEN Student chưa ghi danh khóa học này WHEN Student bấm nút đăng kí THEN hệ thống ghi nhận đăng ký và cấp quyền truy cập nội dung khóa | 3 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-009 | Search | Là Student, tôi muốn tìm kiếm khóa học theo từ khóa để nhanh chóng tìm được khóa học phù hợp với nhu cầu học tập. | GIVEN hệ thống có dữ liệu khóa học WHEN Student nhập từ khóa vào ô tìm kiếm THEN hệ thống trả về danh sách các khóa học phù hợp | 3 | Must | Sprint 2 | Todo |
| US-010 | Lesson. | Là Instructor, tôi muốn quản lý bài giảng trong khóa học để xây dựng nội dung giảng dạy đầy đủ cho học viên. | GIVEN Instructor đã tạo một khóa học hợp lệ WHEN truy cập chức năng quản lý bài giảng THEN hệ thống hiển thị danh sách bài giảng thuộc khóa học đó | 5 | Must | Sprint 2 | Todo |
| US-011 | Approval. | Là Instructor, tôi muốn gửi khóa học để Admin duyệt để có thể xuất bản khóa học lên hệ thống. | GIVEN khóa học đang ở trạng thái Draft WHEN Instructor chọn chức năng “Gửi duyệt” THEN hệ thống cho phép gửi khóa học lên Admin xem xét | 3 | Must | Sprint 2 | Todo |
| US-012 | Approval | Là Admin, tôi muốn duyệt hoặc từ chối khóa học đang chờ phê duyệt để đảm bảo nội dung khóa học đạt yêu cầu trước khi được xuất bản. | GIVEN khóa học đang ở trạng thái Pending WHEN Admin truy cập chức năng phê duyệt khóa học THEN hệ thống cho phép thực hiện duyệt hoặc từ chối | 5 | Must | Sprint 2. | Todo |
| US-013 | Payment | Là Student, tôi muốn thanh toán khóa học trả phí để có thể ghi danh và truy cập nội dung học tập sau khi thanh toán thành công. | GIVEN khóa học có trạng thái Published và loại Paid WHEN Student chọn đăng kí THEN hệ thống yêu cầu thực hiện thanh toán trước khi cấp quyền học | 5 | Must | Sprint 2. | Todo |
| US-014 | Learning. | Là Student, tôi muốn học các bài giảng trong khóa học đã ghi danh để có thể truy cập nội dung học tập sau khi đăng ký hoặc mua khóa học. | GIVEN Student đã ghi danh (enroll) vào khóa học WHEN Student mở bài giảng trong khóa học THEN hệ thống cho phép xem nội dung bài giảng | 5 | Must | Sprint 2. | Todo |
| US-015 | Progress | Là Student, tôi muốn theo dõi tiến độ học tập của mình để biết mình đã hoàn thành bao nhiêu phần trong khóa học. | GIVEN Student đang học một khóa học đã ghi danh WHEN Student hoàn thành một bài giảng THEN hệ thống cập nhật tiến độ học tập theo phần trăm (%) | 3 | Should | Sprint 2 | Todo |
| US-016 | Review | Là Student, tôi muốn đánh giá khóa học sau khi đã học phần lớn nội dung để chia sẻ trải nghiệm và giúp người khác lựa chọn khóa học phù hợp. | GIVEN Student nhập nội dung đánh giá và số sao hợp lệ WHEN Student bấm gửi review THEN hệ thống lưu đánh giá vào cơ sở dữ liệu | 3 | Should. | Sprint 2 | Todo |
| US-017 | Course Enrollment | Là Student, tôi muốn xem danh sách các khóa học mà tôi đã đăng ký, để có thể quản lý và truy cập nhanh các khóa học của mình. | GIVEN Student đã đăng nhập vào hệ thống WHEN Student truy cập chức năng “My Courses” THEN hệ thống hiển thị danh sách các khóa học mà Student đã đăng ký. | 3 | Should. | Sprint 2 | Todo |
| US-018 | Dashboard | Là Instructor, tôi muốn xem thống kê khóa học của mình để theo dõi số lượng học viên và doanh thu từ các khóa học. | GIVEN Instructor có khóa học và hệ thống đã có dữ liệu học viên/đơn hàng WHEN Instructor mở trang Dashboard THEN hệ thống hiển thị các thông tin thống kê cơ bản | 5 | Could | Sprint 3 | Todo |
| US-019 | Quiz | Là Instructor, tôi muốn tạo và quản lý bài kiểm tra (quiz) để đánh giá mức độ hiểu bài của học viên. | GIVEN Instructor có một bài học hợp lệ trong khóa học WHEN Instructor tạo quiz mới và nhập thông tin hợp lệ THEN hệ thống lưu quiz và gắn với bài học đó | 5 | Could | Sprint 3 | Todo |
| US-020 | Quiz | Là Student, tôi muốn làm bài kiểm tra (quiz) trong khóa học để đánh giá mức độ hiểu bài và nhận kết quả ngay sau khi hoàn thành. | GIVEN Student đã ghi danh vào khóa học WHEN Student mở một quiz trong bài học THEN hệ thống cho phép Student bắt đầu làm bài kiểm tra GIVEN Student đã chọn đáp án cho các câu hỏi WHEN Student bấm nút Submit THEN hệ thống ghi nhận câu trả lời của Student | 3 | Could | Sprint 3 | Todo |
| US-021 | AdminDashboard | Là Admin, tôi muốn xem thống kê toàn hệ thống để theo dõi tổng quan hoạt động . | GIVEN hệ thống có các đơn hàng thanh toán thành công WHEN Admin mở trang Dashboard THEN hệ thống hiển thị tổng doanh thu toàn hệ thống GIVEN hệ thống có dữ liệu Student và Instructor WHEN Admin xem Dashboard THEN hệ thống hiển thị tổng số người dùng theo vai trò | 7 | Could | Sprint 3 | Todo |
| US-022 | Reporting & Export | Là Admin, tôi muốn xuất báo cáo về doanh thu và số lượng học viên để có thể theo dõi hiệu quả hoạt động của hệ thống và phục vụ công tác thống kê. | GIVEN hệ thống có dữ liệu đơn hàng thanh toán thành công WHEN Admin chọn chức năng xuất báo cáo doanh thu THEN hệ thống tạo báo cáo tổng doanh thu theo thời gian (ngày/tháng/năm) GIVEN hệ thống có dữ liệu Student đã enroll các khóa học WHEN Admin chọn xuất báo cáo học viên THEN hệ thống xuất danh sách số lượng học viên theo từng khóa học GIVEN Admin thực hiện xuất báo cáo WHEN chọn định dạng tải xuống THEN hệ thống cho phép export dưới dạng PDF hoặc Excel (CSV) | 5 | Could | Sprint 3 | Todo |

| TỔNG HỢP |
| --- |
| Tổng số Stories: _22___ | Must have: 14 ____ | Should have: _3___ | Could have: __5__ |
| Tổng Story Points: _90___ | Sprint 1: 30 pts | Sprint 2: 35 pts | Sprint 3: _25 pts |